RegWatch AI Azure Infrastructure Setup Guide Paso a paso: CLI + Portal Azure + Verificación BoyScout AI · East US · $1.000 credit plan

Resumen del proceso Este documento guía la creación de los 10 recursos Azure necesarios para deployar RegWatch AI. El orden es crítico — cada recurso depende del anterior. Total estimado: 45 minutos desde cero. - 11 pasos en orden estricto de creación - Budget alert configurado ANTES de crear cualquier recurso - Región: East US — mejor disponibilidad de GPT-4o - Costo mensual fijo de infraestructura: ~$59 (sin Azure OpenAI) - $1.000 de crédito alcanza para demo + 3 meses de MVP

| PASO 0 | Configurar Azure CLI con tu suscripción Prerequisito — ejecutar antes de crear cualquier recurso en el portal |
| --- | --- |

Abrí una terminal y ejecutá los siguientes comandos en orden exacto:

# 1. Login — abre el browser automáticamente az login # 2. Ver todas las suscripciones disponibles az account list --output table # 3. Seleccionar la suscripción con $1000 de crédito az account set --subscription "TU-SUBSCRIPTION-ID" # 4. Verificar que quedó seleccionada (IsDefault = True) az account show --output table # 5. Configurar defaults de región y resource group az configure --defaults location=eastus group=rg-regwatch-dev

Una vez configurado, el CLI usa estos defaults en todos los comandos posteriores — no necesitás especificar la región en cada comando.

| PASO 1 | Resource Group Contenedor principal de todos los recursos del proyecto |
| --- | --- |

El Resource Group agrupa todos los recursos de RegWatch AI. Crearlo primero es obligatorio — ningún otro recurso puede existir sin él.

En el Portal Azure:

1. Ir a portal.azure.com → buscar "Resource Groups" en la barra superior

2. Click en "+ Create"

3. Subscription: seleccionar tu suscripción con $1000

4. Resource group name: rg-regwatch-dev

5. Region: East US

6. Click "Review + Create" → "Create"

| Nombre | rg-regwatch-dev |
| --- | --- |

| Región | East US |
| --- | --- |

| Costo | $0 — los resource groups no tienen costo propio |
| --- | --- |

| PASO 2 | Budget Alert ⚠️ CRÍTICO — configurar ANTES de crear cualquier recurso |
| --- | --- |

⚠️ Por qué este paso es el más importante Azure NO detiene los recursos cuando se acaba el crédito — simplemente empieza a cobrar a la tarjeta. Sin este alert, un error de configuración puede consumir los $1000 en horas sin que te enterés.

En el Portal Azure:

1. Ir a rg-regwatch-dev → "Cost analysis" en el menú izquierdo

2. Click en "Budgets" → "+ Add"

3. Name: regwatch-dev-budget

4. Reset period: Monthly

5. Amount: $200 (mensual — así tenés 5 meses con $1000)

6. Click "Next: Alerts"

7. Alert condition: Type = Actual, % of budget = 80%

8. Email: tu dirección de correo

9. Click "Create"

| PASO 3 | Azure OpenAI Motor de IA — GPT-4o-mini para dev, GPT-4o para demo |
| --- | --- |

Azure OpenAI requiere crear el servicio y luego deployar los modelos por separado. En East US la aprobación es automática pero puede tardar 5-10 minutos.

Crear el servicio:

1. Portal → "+ Create a resource" → buscar "Azure OpenAI" → Create

2. Resource group: rg-regwatch-dev

3. Region: East US

4. Name: regwatch-openai-dev

5. Pricing tier: Standard S0

6. Review + Create → Create (esperar ~5 min)

Deployar los modelos (una vez creado el servicio):

1. Ir a regwatch-openai-dev → "Model deployments" → "+ Deploy model"

2. Deployment 1 — Name: gpt-4o-mini, Model: gpt-4o-mini, Tokens/min: 10K

3. Deployment 2 — Name: text-embedding-3-large, Model: text-embedding-3-large, Tokens/min: 10K

4. NO deployar gpt-4o todavía — solo para el día del demo (ahorra créditos)

| Costo GPT-4o-mini | $0.15/1M tokens input — para desarrollo |
| --- | --- |

| Costo GPT-4o | $2.50/1M tokens input — solo para demo final |
| --- | --- |

| Costo embeddings | $0.000143/1K tokens — text-embedding-3-large |
| --- | --- |

| PASO 4 | Azure AI Search Índice vectorial para el pipeline RAG |
| --- | --- |

1. Portal → "+ Create a resource" → "Azure AI Search" → Create

2. Resource group: rg-regwatch-dev

3. Service name: regwatch-search-dev

4. Location: East US

5. Pricing tier: Free F0 ← IMPORTANTE: elegir Free para el demo

6. Review + Create → Create

7. Una vez creado: ir a Indexes → "+ Add index" → name: regulatory-changes

| Tier | Free F0 — 50MB índice, 3 índices max, suficiente para demo |
| --- | --- |

| Costo demo | $0 — Free tier sin costo |
| --- | --- |

| Costo MVP | ~$25/mes — cambiar a Standard S1 cuando superes 50MB |
| --- | --- |

| PASO 5 | Azure Container Registry Almacena las imágenes Docker de la API y el Web |
| --- | --- |

1. Portal → "+ Create a resource" → "Container Registry" → Create

2. Resource group: rg-regwatch-dev

3. Registry name: regwatchdevacr (sin guiones, solo alfanumérico)

4. Location: East US

5. Pricing plan: Basic

6. Review + Create → Create

7. Una vez creado: ir a "Access keys" → habilitar "Admin user" → guardar usuario y contraseña

| Registry name | regwatchdevacr |
| --- | --- |

| Login server | regwatchdevacr.azurecr.io |
| --- | --- |

| Costo | ~$5/mes — Basic tier |
| --- | --- |

| PASO 6 | Azure Database for PostgreSQL Base de datos operacional — alertas, clientes, obligaciones |
| --- | --- |

1. Portal → "+ Create a resource" → "Azure Database for PostgreSQL" → Create

2. Elegir: Flexible Server → Create

3. Resource group: rg-regwatch-dev ¦ Region: East US

4. Server name: regwatch-postgres-dev

5. PostgreSQL version: 16

6. Workload type: Development (selecciona Burstable automáticamente)

7. Compute size: Standard_B1ms (1 vCore, 2GB RAM)

8. Storage: 32 GB

9. Auth: PostgreSQL only ¦ Admin user: regwatchadmin ¦ Password: [generar fuerte]

10. Networking: Public access → Allow Azure services: YES → Add current IP: YES

11. Review + Create → Create (tarda ~5 minutos)

| Connection string | Host=regwatch-postgres-dev.postgres.database.azure.com;Port=5432;... |
| --- | --- |

| Costo | ~$15/mes — Burstable B1ms |
| --- | --- |

| ⚠️ Importante | Guardar la contraseña ahora — no se puede recuperar después |
| --- | --- |

| PASO 7 | Azure Cache for Redis Cache de embeddings y resultados RAG — reduce costos OpenAI |
| --- | --- |

1. Portal → "+ Create a resource" → "Azure Cache for Redis" → Create

2. Resource group: rg-regwatch-dev

3. DNS name: regwatch-redis-dev

4. Location: East US

5. Cache type: Basic C0 (250MB, precio más bajo)

6. Review + Create → Create (tarda ~10 minutos)

| Por qué Redis | Cachear embeddings evita recalcular el mismo texto → ahorra tokens OpenAI |
| --- | --- |

| TTL embeddings | 24 horas — clave: sha256(texto) |
| --- | --- |

| TTL RAG results | 1 hora — queries frecuentes no pagan tokens |
| --- | --- |

| Costo | ~$16/mes — Basic C0 |
| --- | --- |

| PASO 8 | Azure Service Bus Cola de mensajes entre el pipeline de ingestion y el alert engine |
| --- | --- |

1. Portal → "+ Create a resource" → "Service Bus" → Create

2. Resource group: rg-regwatch-dev

3. Namespace name: regwatch-servicebus-dev

4. Location: East US

5. Pricing tier: Standard (Basic no soporta topics)

6. Review + Create → Create

7. Una vez creado → Queues → + Queue → crear: regulatory-changes

8. + Queue → crear: alert-notifications

9. + Queue → crear: ingestion-jobs

| Costo | ~$10/mes — Standard tier |
| --- | --- |

| PASO 9 | Azure Container Apps Hosting de la API y el frontend — scale to zero automático |
| --- | --- |

1. Portal → "+ Create a resource" → "Container Apps" → Create

2. Resource group: rg-regwatch-dev ¦ Region: East US

3. Container app name: regwatch-api-dev

4. Container Apps Environment → Create new → Name: cae-regwatch-dev

5. Container: Image source = Docker Hub ¦ Image = nginx:latest (placeholder)

6. CPU: 0.25 ¦ Memory: 0.5Gi

7. Ingress: Enabled ¦ External traffic: YES ¦ Target port: 3000

8. Review + Create → Create

9. Repetir el proceso para regwatch-web-dev (mismo environment cae-regwatch-dev)

| Scale to zero | Con min-replicas=0 la app duerme cuando no hay tráfico → $0 en inactividad |
| --- | --- |

| Costo activo | ~$5/mes con scale-to-zero configurado |
| --- | --- |

| Imagen inicial | nginx:latest como placeholder — se reemplaza en Fase 6 con la imagen real |
| --- | --- |

| PASO 10 | Key Vault Almacenamiento seguro de todos los secrets y connection strings |
| --- | --- |

1. Portal → "+ Create a resource" → "Key Vault" → Create

2. Resource group: rg-regwatch-dev

3. Key vault name: regwatch-kv-dev

4. Region: East US ¦ Pricing tier: Standard

5. Review + Create → Create

6. Una vez creado → Secrets → "+ Generate/Import" → cargar cada secret:

7. AZURE-OPENAI-API-KEY → de regwatch-openai-dev → Keys

8. AZURE-OPENAI-ENDPOINT → https://regwatch-openai-dev.openai.azure.com/

9. AZURE-SEARCH-API-KEY → de regwatch-search-dev → Keys

10. POSTGRES-CONNECTION-STRING → datos del paso 6

11. REDIS-CONNECTION-STRING → de regwatch-redis-dev → Access keys

12. SERVICEBUS-CONNECTION-STRING → de regwatch-servicebus-dev → Shared access policies

| Costo | ~$3/mes — Standard tier |
| --- | --- |

| PASO 11 | Application Insights Monitoreo, logs y observabilidad de la aplicación |
| --- | --- |

1. Portal → "+ Create a resource" → "Application Insights" → Create

2. Resource group: rg-regwatch-dev

3. Name: regwatch-insights-dev

4. Region: East US

5. Resource Mode: Workspace-based

6. Log Analytics Workspace → Create new → Name: regwatch-logs-dev

7. Review + Create → Create

| Costo | ~$5/mes — primeros 5GB de logs gratis por mes |
| --- | --- |

# Verificación Final

Una vez creados todos los recursos, ejecutar este comando en el CLI para confirmar que los 10 recursos existen:

az resource list \ --resource-group rg-regwatch-dev \ --output table # Resultado esperado: Name Type ---------------------------- ------------------------------------------ regwatch-openai-dev Microsoft.CognitiveServices/accounts regwatch-search-dev Microsoft.Search/searchServices regwatchdevacr Microsoft.ContainerRegistry/registries regwatch-postgres-dev Microsoft.DBforPostgreSQL/flexibleServers regwatch-redis-dev Microsoft.Cache/Redis regwatch-servicebus-dev Microsoft.ServiceBus/namespaces regwatch-kv-dev Microsoft.KeyVault/vaults cae-regwatch-dev Microsoft.App/managedEnvironments regwatch-api-dev Microsoft.App/containerApps regwatch-web-dev Microsoft.App/containerApps regwatch-insights-dev Microsoft.Insights/components

# Resumen de Costos

| Paso | Recurso | Nombre | Tier | Costo/mes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | CLI Config | — | — | $0 |
| 1 | Resource Group | rg-regwatch-dev | — | $0 |
| 2 | Budget Alert | regwatch-dev-budget | — | $0 |
| 3 | Azure OpenAI | regwatch-openai-dev | Standard S0 | Pay-per-use |
| 4 | AI Search | regwatch-search-dev | Free F0 | $0 |
| 5 | Container Registry | regwatchdevacr | Basic | ~$5 |
| 6 | PostgreSQL | regwatch-postgres-dev | Burstable B1ms | ~$15 |
| 7 | Redis Cache | regwatch-redis-dev | Basic C0 | ~$16 |
| 8 | Service Bus | regwatch-servicebus-dev | Standard | ~$10 |
| 9 | Container Apps | cae-regwatch-dev | Scale-to-zero | ~$5 |
| 10 | Key Vault | regwatch-kv-dev | Standard | ~$3 |
| 11 | App Insights | regwatch-insights-dev | Workspace-based | ~$5 |
| TOTAL | Sin Azure OpenAI | — | — | ~$59/mes |

Con $1.000 de crédito Azure - Infraestructura fija: ~$59/mes → más de 16 meses de runway solo con infra - Demo hackathon (3 semanas): ~$55-65 total incluyendo OpenAI con uso moderado - MVP 3 meses: ~$185/mes con uso real → $555 total para MVP completo - Crédito restante después del MVP: ~$380 de margen

Una vez verificados todos los recursos, arrancás la Fase 1 del master build prompt.